SWP490 · CAPSTONE PROJECT · REVIEW 2 · BM01

# Design Brief – Review 2

## 0. Header

| Project code | FA26SE166 |
| --- | --- |
| Project name | An LLM-based Oral Examination Practice and Assessment System for Software Engineering Major |
| Team | Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Trọng Tốt, Phạm Nguyễn Đăng Hải, Lê Vũ Hoàng |
| Supervisor | TS. Nguyễn Thị Cẩm Hương |
| Repository link (tag review-2) | https://github.com/FA26SE166/oral-exam-system/tree/review-2 |
| Version | 1.0 |
| Date | 27/10/2026 |

## 1. Scope

### 1.1 Registration Changes

| Section | Current | Proposed | Reason |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai trò người dùng | Chỉ chia 2 nhóm chung là Giảng viên/Admin và Sinh viên. | Tách thành 5 vai trò: Sinh viên, Giảng viên, Trưởng bộ môn, Giám thị và Quản trị viên. | Đảm bảo phân tách nhiệm vụ giữa người soạn câu hỏi, người duyệt ngân hàng câu hỏi, người coi thi phòng máy và người hậu kiểm điểm. |
| Ngân hàng câu hỏi | Phân loại câu hỏi theo môn, chương và độ khó. | Phân loại theo môn học, chuẩn đầu ra (CLO) và mức độ nhận thức Bloom; tách riêng kho câu hỏi luyện tập và kho câu hỏi thi thật. | Phù hợp với cấu trúc đề cương môn học của trường và ngăn việc lộ câu hỏi thi chính thức trong quá trình sinh viên luyện tập. |
| Hình thức trả lời | Cho phép trả lời bằng giọng nói hoặc gõ văn bản. | Bắt buộc trả lời bằng giọng nói qua microphone, kết hợp bước rà soát và chỉnh sửa thuật ngữ chuyên ngành trước khi nộp. | Giữ đúng bản chất kiểm tra vấn đáp nhưng vẫn khắc phục được lỗi nhận diện âm thanh đối với thuật ngữ tiếng Anh ngành Kỹ thuật phần mềm. |
| Quy trình thi thật & chấm điểm | Giảng viên gọi hỏi và nhập điểm trực tiếp trong buổi thi. | Sinh viên làm bài trên giao diện phòng thi khóa màn hình; AI chấm sơ bộ ngầm; Giảng viên hậu kiểm qua bằng chứng ghi âm trước khi công bố điểm và mở luồng phúc khảo nội bộ. | Giảm tải thời gian hỏi thi trực tiếp cho giảng viên mà vẫn giữ quyền quyết định điểm số cuối cùng thuộc về con người. |

### 1.2 Out of Scope

| Item | Reason |
| --- | --- |
| Lưu trữ ghi âm cho chế độ Luyện tập và Thi thử | Hai chế độ này dùng cho mục đích tự học hàng ngày và không yêu cầu lưu bằng chứng pháp lý như kỳ thi thật. |
| Tích hợp gọi Video Call trực tuyến và giám sát Camera | Kỳ thi chính thức được tổ chức tập trung tại phòng máy của trường dưới sự giám sát trực tiếp của Giám thị. |
| Tự đăng ký tài khoản công khai | Hệ thống sử dụng nội bộ trong trường; chỉ các tài khoản được nhà trường cấp phép mới được truy cập. |
| Chấm điểm tức thì hoặc khiếu nại trực tiếp tại máy phòng thi | Điểm thi chính thức cần được Giảng viên hậu kiểm và xác nhận toàn bộ trước khi công bố trên cổng thông tin sinh viên. |

## 2. System at a Glance

Hệ thống Luyện thi và Đánh giá Vấn đáp bằng LLM (OES) là nền tảng web nội bộ hỗ trợ sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm rèn luyện kỹ năng trả lời vấn đáp và giúp bộ môn tổ chức các kỳ thi vấn đáp chuẩn hóa. Hệ thống phục vụ 5 vai trò (Sinh viên, Giảng viên, Trưởng bộ môn, Giám thị, Quản trị viên) qua 4 luồng nghiệp vụ chính: luyện tập tương tác tự do, thi thử tính giờ có hạn ngạch, xây dựng và phê duyệt ngân hàng câu hỏi kèm Rubric theo chuẩn đầu ra (CLO), và tổ chức thi thật tại phòng máy kết hợp hậu kiểm của giảng viên và phúc khảo nội bộ. Hệ thống sử dụng nhận diện giọng nói để gỡ băng câu trả lời và mô hình ngôn ngữ lớn để chấm điểm sơ bộ theo tiêu chí Rubric, trong khi quyền phê duyệt câu hỏi và công bố điểm chính thức luôn do giảng viên kiểm soát. Xem chi tiết tại Sơ đồ Kiến trúc Tổng quan (SDD, Mục 2.1).

## 3. Key Design Decisions

| ID | Decision | Options considered | Chosen option and rationale | Owner | Related FR / diagram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Kiến trúc ứng dụng và xử lý chấm điểm | Chấm điểm trực tiếp trong lúc chờ phản hồi; máy chủ phân tầng kết hợp xử lý chấm điểm chạy ngầm | Chọn máy chủ phân tầng kết hợp hàng đợi chấm điểm chạy ngầm: lưu bài nộp ngay lập tức để không làm treo giao diện phòng thi và xử lý chấm điểm bất đồng bộ. | Nguyễn Quang Thành | Luồng Luyện tập & Thi thật; Sơ đồ Kiến trúc |
| D2 | Độ tin cậy khi tích hợp dịch vụ AI và giọng nói | Phụ thuộc một dịch vụ duy nhất; cơ chế thử lại tự động kết hợp lưu trữ tác vụ lỗi để chấm bù | Chọn cơ chế tự động thử lại và lưu lại các tác vụ chấm lỗi: đảm bảo không mất câu trả lời của sinh viên khi dịch vụ bên ngoài bị gián đoạn và cho phép Trưởng bộ môn kích hoạt chấm lại. | Nguyễn Trọng Tốt | Luồng Chấm điểm & Khôi phục lỗi; Sơ đồ Kiến trúc |
| D3 | Phân tách quyền hạn nghiệp vụ và bảo vệ điểm số | Phân quyền chung cho giảng viên; tách quyền phê duyệt và khóa điểm một chiều sau công bố | Trưởng bộ môn duyệt câu hỏi và cấu hình kỳ thi; Giám thị coi thi; Giảng viên hậu kiểm và công bố điểm. Điểm đã công bố bị khóa tự động, chỉ được cập nhật qua quy trình phúc khảo được duyệt. | Nguyễn Trọng Tốt | Quy trình Duyệt câu hỏi, Công bố điểm & Phúc khảo |
| D4 | Kiểm soát đầu vào giọng nói và lưu trữ bằng chứng thi | Cho phép nhập văn bản tự do và lưu âm thanh mọi chế độ; bắt buộc trả lời bằng giọng nói và chỉ lưu ghi âm cho kỳ thi thật | Yêu cầu trả lời qua microphone kèm bước rà soát thuật ngữ chuyên ngành; chỉ niêm phong và lưu trữ tệp ghi âm cho kỳ thi chính thức tại phòng máy để làm căn cứ hậu kiểm và phúc khảo. | Lê Vũ Hoàng | Luồng Luyện tập, Thi thử & Phòng thi Kiosk |
| D5 | Tổ chức ngân hàng câu hỏi và dữ liệu tiêu chí chấm | Dùng chung một kho câu hỏi; tách riêng kho câu hỏi luyện tập với kho câu hỏi thi thật kèm bản chụp Rubric | Tách biệt kho câu hỏi luyện tập/thi thử và kho câu hỏi thi thật để bảo mật câu hỏi thi; lưu kèm bộ tiêu chí Rubric tại thời điểm làm bài để việc sửa câu hỏi về sau không làm lệch kết quả cũ. | Phạm Nguyễn Đăng Hải | Quản lý Ngân hàng câu hỏi; Sơ đồ ERD |

## 4. Top Risks

| ID | Risk | Impact | How we verify or mitigate | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dịch vụ AI hoặc nhận diện giọng nói bên thứ ba phản hồi chậm hoặc gián đoạn trong ca thi | Kết quả chấm điểm sơ bộ bị trễ, có nguy cơ làm gián đoạn quá trình nộp bài của sinh viên. | Lưu câu trả lời của sinh viên vào cơ sở dữ liệu trước khi gọi AI; xử lý chấm điểm ở tiến trình nền có cơ chế tự động thử lại và cho phép chấm bù các bài bị lỗi. | Nguyễn Trọng Tốt |
| R2 | Nhận diện giọng nói ghi nhận sai các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm | Nội dung văn bản gửi cho AI bị sai lệch so với ý trả lời thực tế của sinh viên, dẫn đến chấm điểm thiếu chính xác. | Cung cấp bước rà soát văn bản trong thời gian giới hạn để sinh viên chỉnh sửa thuật ngữ chuyên ngành trước khi xác nhận nộp câu trả lời, kết hợp bộ chuẩn hóa từ vựng kỹ thuật. | Nguyễn Quang Thành |
| R3 | Sinh viên mở tài liệu ngoài trên máy thi hoặc điểm số bị thay đổi trái phép sau khi công bố | Làm mất tính nghiêm túc của kỳ thi chính thức và độ tin cậy của kết quả đánh giá. | Kiểm tra máy trạm theo vị trí chỗ ngồi, khóa giao diện toàn màn hình và cảnh báo khi sinh viên chuyển cửa sổ; khóa chỉnh sửa kết quả sau khi công bố điểm và ghi nhận lịch sử thao tác. | Lê Vũ Hoàng |

## 5. Known Gaps

| ID | Gap | Location | Plan | Owner | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Một số sơ đồ trong tài liệu thiết kế (SDD) đang ở dạng tệp vẽ rời, cần lưu kèm dạng mã nguồn sơ đồ trong kho mã nguồn theo quy định nộp hồ sơ. | Report 4 (SDD) & thư mục docs/ | Cập nhật và bổ sung đầy đủ mã nguồn sơ đồ (Mermaid) cho sơ đồ kiến trúc, ERD, trạng thái và luồng nghiệp vụ vào kho mã nguồn. | Nguyễn Quang Thành | Trước hạn nộp Review 2 |
| G2 | Nội dung chi tiết hóa về 5 vai trò người dùng và quy trình hậu kiểm/phúc khảo trong SRS cần được cập nhật đồng bộ sang Phiếu đăng ký bản chốt. | Phiếu đăng ký & Biểu mẫu BM03 | Kê khai đầy đủ các mục làm rõ phạm vi vào biểu mẫu BM03 (Record of Changes) đính kèm Phiếu đăng ký bản đề xuất chốt. | Nguyễn Trọng Tốt | Trước hạn nộp Review 2 |
| G3 | Môi trường chạy demo tập trung (Staging) và kịch bản nạp dữ liệu mẫu tự động cần được rà soát đồng bộ lần cuối trước buổi bảo vệ. | Cấu hình triển khai & Database Seeder | Kiểm tra quy trình khởi tạo dữ liệu mẫu tự động và chạy thử toàn bộ kịch bản demo trên môi trường triển khai. | Phạm Nguyễn Đăng Hải | Trước buổi Review 2 |

## 6. Proposed Mandatory Features

| ID | Feature | Actor | Acceptance criteria (testable) | Test | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | Tất cả người dùng, Admin | Chỉ tài khoản do trường cấp phép mới đăng nhập được và truy cập đúng chức năng theo vai trò; tài khoản bị khóa hoặc sai thông tin bị hệ thống từ chối. | TC-F01 | Done |
| F-02 | Cấu hình tham số luyện tập và hạn ngạch thi thử | Admin, Trưởng bộ môn | Admin thiết lập được các thông số phiên luyện tập và giới hạn số lượt thi thử mỗi ngày; Trưởng bộ môn cấu hình được cấu trúc câu hỏi và thời lượng thi thử cho môn học. | TC-F02 | Done |
| F-03 | Luyện tập vấn đáp và chỉnh sửa thuật ngữ | Sinh viên | Sinh viên bắt đầu được phiên luyện tập, ghi âm câu trả lời, chỉnh sửa thuật ngữ chuyên ngành trong bước rà soát trước khi nộp; phiên không hoạt động quá thời gian quy định tự động kết thúc. | TC-F03 | Done |
| F-04 | Chấm điểm luyện tập, hỏi phụ và xem lịch sử | Sinh viên | Hệ thống trả kết quả chấm điểm và nhận xét theo tiêu chí Rubric, sinh câu hỏi phụ khi câu trả lời cần làm rõ thêm và lưu lại lịch sử phiên luyện tập. | TC-F04 | Done |
| F-05 | Thi thử tính giờ dưới cổng bắt buộc giọng nói | Sinh viên | Hệ thống từ chối lượt thi mới nếu sinh viên đã dùng hết hạn ngạch trong ngày; trong bài thi chỉ nhận câu trả lời qua microphone và tự động thu bài khi hết giờ. | TC-F05 | Done |
| F-06 | Xem bảng điểm thi thử theo chuẩn đầu ra (CLO) | Sinh viên | Sau khi nộp bài thi thử, hệ thống hiển thị bảng điểm tổng hợp kèm mức độ đạt được theo từng chuẩn đầu ra (CLO) của môn học. | TC-F06 | Done |
| F-07 | Tạo câu hỏi vấn đáp và thiết kế Rubric | Giảng viên, Trưởng bộ môn | Giảng viên tạo được câu hỏi thủ công hoặc dùng AI hỗ trợ sinh câu hỏi nháp theo CLO môn học; hệ thống chỉ cho phép lưu khi đầy đủ đáp án mẫu và bộ tiêu chí Rubric hợp lệ. | TC-F07 | Done |
| F-08 | Gửi duyệt và phê duyệt câu hỏi vào ngân hàng | Giảng viên, Trưởng bộ môn | Câu hỏi do Giảng viên tạo phải gửi chờ duyệt; chỉ những câu hỏi đã được Trưởng bộ môn phê duyệt mới xuất hiện trong kho câu hỏi luyện tập hoặc thi thật. | TC-F08 | Done |
| F-09 | Tổ chức kỳ thi, ca thi phòng máy và điểm danh | Trưởng bộ môn, Giám thị | Trưởng bộ môn tạo được kỳ thi, ca thi và phân công nhân sự; Giám thị điểm danh xác nhận sinh viên theo vị trí chỗ ngồi và mở ca thi cho phòng máy. | TC-F09 | Done |
| F-10 | Làm bài thi thật trên giao diện phòng thi khóa màn hình | Sinh viên, Giám thị | Sinh viên chỉ vào được bài thi khi đã điểm danh và kiểm tra microphone đạt yêu cầu; giao diện khóa toàn màn hình, ghi nhận vi phạm chuyển cửa sổ và lưu trữ tệp ghi âm khi nộp bài. | TC-F10 | Done |
| F-11 | Hậu kiểm kết quả chấm và công bố điểm ca thi | Giảng viên | Giảng viên nghe lại tệp ghi âm, đối chiếu nhận xét của AI, điều chỉnh điểm kèm lý do nếu cần và thực hiện công bố điểm; sau khi công bố, bảng điểm bị khóa chỉnh sửa trực tiếp. | TC-F11 | Done |
| F-12 | Xác nhận điểm và xử lý phúc khảo nội bộ | Sinh viên, Trưởng bộ môn, Giảng viên | Sinh viên xem điểm đã công bố để xác nhận hoặc gửi yêu cầu phúc khảo; Trưởng bộ môn phân công Giảng viên chấm lại và phê duyệt kết quả điều chỉnh cuối cùng. | TC-F12 | Done |

## 7. Non-Functional Requirements

| ID | Quality attribute | Metric | Threshold | Measurement method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Thời gian ghi nhận nộp bài | Thời gian máy chủ lưu trạng thái nộp bài của sinh viên trước khi chuyển sang chấm ngầm | Phản hồi nhanh, không bị nghẽn khi cả phòng thi nộp bài cùng lúc | Chạy kiểm thử tải đồng thời trên giao diện nộp bài phòng thi |
| NFR-02 | Thời gian phản hồi tra cứu | Thời gian phản hồi của các thao tác chuyển trang, lấy danh sách và xem kết quả | Hiển thị mượt mà trong điều kiện sử dụng thông thường | Đo thời gian phản hồi thực tế qua bộ kiểm thử API tự động |
| NFR-03 | Độ tin cậy khi chấm điểm | Tỷ lệ câu trả lời đã nộp được bảo toàn khi dịch vụ AI bên ngoài gặp lỗi tạm thời | Không mất bài nộp; toàn bộ tác vụ lỗi được lưu lại để tự động hoặc chủ động chấm bù | Kiểm thử giả lập lỗi ngắt kết nối dịch vụ AI và kiểm tra danh sách tác vụ chờ chấm lại |
| NFR-04 | Tính toàn vẹn điểm số | Khả năng ngăn chặn chỉnh sửa hoặc xóa điểm trực tiếp sau khi ca thi đã công bố điểm | Mọi thao tác sửa điểm ngoài quy trình phúc khảo đều bị hệ thống từ chối | Kiểm thử phân quyền và kiểm thử chặn cập nhật trên bản ghi điểm đã khóa |
| NFR-05 | An toàn bằng chứng thi | Tính nguyên vẹn của tệp ghi âm bài thi thật và kiểm soát gian lận chuyển màn hình | Tệp ghi âm lưu trữ khớp với dữ liệu gốc lúc nộp; tự động cảnh báo/đình chỉ khi thoát màn hình vượt mức cho phép | Kiểm thử đối chiếu tệp ghi âm và kiểm thử hành vi thoát toàn màn hình trên giao diện phòng thi |

## 8. Ownership Map

| Member | Role | Owned parts (2–3) | Main workflow owned | Key decisions / PRs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Quang Thành | Team Leader & Backend | Phân hệ luyện tập tương tác; xử lý thông báo kết quả thời gian thực và xuất báo cáo điểm | WF-01 — Luồng Luyện tập vấn đáp tương tác | D1, R2 |
| Phạm Nguyễn Đăng Hải | Database & Frontend | Thiết kế cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu; giao diện thi thử tính giờ và cấu hình học vụ | WF-02 — Luồng Thi thử vấn đáp tính giờ | D5, G3 |
| Nguyễn Trọng Tốt | Backend, AI & QA | Ngân hàng câu hỏi và tích hợp AI hỗ trợ sinh câu hỏi/chấm điểm; xử lý khóa điểm, phúc khảo và kiểm thử | WF-03 — Luồng Xây dựng và phê duyệt câu hỏi | D2, D3, R1 |
| Lê Vũ Hoàng | Lead Frontend | Giao diện nền tảng và phân quyền; giao diện phòng thi khóa màn hình và màn hình hậu kiểm của giảng viên | WF-04 — Luồng Thi thật phòng máy, hậu kiểm và phúc khảo | D4, R3 |

# Appendix A – Defense 1.1 Targets

### A1. Main Workflows

| ID | Workflow | Actors | Trigger | Business outcome | Features | Entity states | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WF-01 | Luyện tập vấn đáp tương tác | Admin, Sinh viên | Sinh viên chọn môn học và bắt đầu phiên luyện tập | Câu trả lời nói được gỡ băng, rà soát thuật ngữ, chấm điểm theo Rubric kèm câu hỏi phụ và lưu vào lịch sử luyện tập | F-01, F-03, F-04 | PracticeSession: in_progress -> completed | Nguyễn Quang Thành |
| WF-02 | Thi thử vấn đáp tính giờ | Admin, Trưởng bộ môn, Sinh viên | Sinh viên đăng ký bắt đầu một lượt thi thử trong hạn ngạch ngày | Hệ thống ghi nhận lượt thi, thu câu trả lời qua microphone trong thời gian quy định và trả bảng điểm theo chuẩn đầu ra (CLO) | F-02, F-05, F-06 | MockExamSession: in_progress -> submitted -> graded | Phạm Nguyễn Đăng Hải |
| WF-03 | Xây dựng và phê duyệt ngân hàng câu hỏi | Giảng viên, Trưởng bộ môn | Giảng viên tạo câu hỏi mới (thủ công hoặc có AI hỗ trợ) và gửi duyệt | Câu hỏi và bộ tiêu chí Rubric đạt chuẩn được Trưởng bộ môn phê duyệt đưa vào kho câu hỏi luyện tập hoặc thi thật | F-07, F-08 | Question: DRAFT -> SUBMITTED_FOR_REVIEW -> APPROVED ¦ NEEDS_REVISION ¦ REJECTED | Nguyễn Trọng Tốt |
| WF-04 | Thi thật phòng máy, hậu kiểm và phúc khảo | Trưởng bộ môn, Giám thị, Sinh viên, Giảng viên | Giám thị điểm danh mở ca thi và sinh viên vào làm bài trên máy phòng thi | Bài thi và tệp ghi âm được lưu trữ an toàn, AI chấm sơ bộ, Giảng viên hậu kiểm và công bố điểm chính thức (hỗ trợ chấm lại khi có phúc khảo) | F-09, F-10, F-11, F-12 | StudentExamTicket: SCHEDULED -> IN_PROGRESS -> SUBMITTED -> AI_GRADED -> AUDITED -> PUBLISHED -> LOCKED | Lê Vũ Hoàng |

### A2. Demo Scenarios

| ID | Workflow | Type | Preconditions and data | Main steps | Expected result | Presenter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-01 | WF-01 | Chính | Tài khoản sinh viên; môn học đã có sẵn câu hỏi trong kho luyện tập | Chọn môn và bắt đầu luyện tập -> Ghi âm trả lời và sửa thuật ngữ -> Nhận kết quả chấm, trả lời câu hỏi phụ và kết thúc phiên | Hệ thống hiển thị bảng điểm chi tiết theo tiêu chí và lưu phiên luyện tập ở trạng thái hoàn tất | Nguyễn Quang Thành |
| DS-02 | WF-01 | Ngoại lệ | Phiên luyện tập đang mở nhưng sinh viên bỏ trống không thao tác quá thời gian quy định | Sinh viên quay lại phiên luyện tập đã hết thời gian chờ và bấm gửi câu trả lời hoặc lấy câu hỏi tiếp theo | Hệ thống tự động đóng phiên, giữ nguyên kết quả các câu đã làm trước đó và từ chối thao tác mới | Nguyễn Quang Thành |
| DS-03 | WF-02 | Chính | Môn học đã cấu hình cấu trúc thi thử; sinh viên còn lượt thi thử trong ngày | Bắt đầu bài thi thử tính giờ -> Ghi âm trả lời các câu hỏi qua microphone -> Nộp bài thi thử | Hệ thống chấm điểm và hiển thị ngay bảng kết quả đánh giá theo từng chuẩn đầu ra (CLO), trừ lượt thi trong ngày | Phạm Nguyễn Đăng Hải |
| DS-04 | WF-02 | Ngoại lệ | Sinh viên đã sử dụng hết số lượt thi thử tối đa trong ngày của môn học | Sinh viên tiếp tục bấm bắt đầu thêm một lượt thi thử mới cho môn học đó trong cùng ngày | Hệ thống từ chối khởi tạo phiên thi mới và thông báo đã hết hạn ngạch thi thử trong ngày | Phạm Nguyễn Đăng Hải |
| DS-05 | WF-03 | Chính | Tài khoản Giảng viên và Trưởng bộ môn; môn học đã có danh sách chuẩn đầu ra (CLO) | Giảng viên tạo câu hỏi kèm đáp án mẫu và Rubric (nhờ AI gợi ý hoặc tự soạn) rồi gửi duyệt -> Trưởng bộ môn xem xét và bấm Phê duyệt | Câu hỏi chuyển sang trạng thái đã duyệt và được đưa vào đúng kho câu hỏi đã chọn | Nguyễn Trọng Tốt |
| DS-06 | WF-03 | Ngoại lệ | Giảng viên nhập bộ tiêu chí Rubric có tổng điểm các thành phần không đúng thang điểm chuẩn | Giảng viên bấm lưu hoặc gửi duyệt câu hỏi với bộ Rubric chưa hợp lệ | Hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo yêu cầu điều chỉnh lại trọng số các tiêu chí Rubric | Nguyễn Trọng Tốt |
| DS-07 | WF-04 | Chính | Ca thi phòng máy đã được lên lịch, gán danh sách sinh viên, Giám thị và Giảng viên | Giám thị điểm danh và mở ca thi -> Sinh viên kiểm tra mic, làm bài trên màn hình khóa và nộp bài -> Giảng viên nghe lại ghi âm, hậu kiểm và bấm Công bố điểm | Bài thi được lưu kèm tệp ghi âm, chấm sơ bộ, hậu kiểm thành công và khóa điểm sau khi công bố | Lê Vũ Hoàng |
| DS-08 | WF-04 | Ngoại lệ | Bảng điểm ca thi đã được công bố và khóa chỉnh sửa | Thử chỉnh sửa trực tiếp điểm của sinh viên đã khóa (bị chặn) -> Sinh viên nộp đơn phúc khảo -> Trưởng bộ môn giao Giảng viên chấm lại và duyệt điểm mới | Thao tác sửa điểm trực tiếp bị từ chối; điểm số chỉ được cập nhật hợp lệ sau khi đi qua đúng quy trình phúc khảo | Lê Vũ Hoàng |

### A3. Functional Test Case Target

| Source | Count | Minimum per item | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Tính năng bắt buộc (Mandatory features) | 12 | 3 | 36 |
| Luồng nghiệp vụ chính (Main workflows end-to-end) | 4 | 1 | 4 |
| Chuyển trạng thái của thực thể chính (State transitions) | 15 | 1 | 15 |
| Yêu cầu phi chức năng đã chốt (Agreed NFRs) | 5 | 1 | 5 |
| Tổng cam kết (Committed total) | — | — | 60 |

Automated in CI: at least 50% of the committed total.